## Slide 1: Chat Happens
Tobias Stoderegger
Paul Panosch

## Slide 2: Agenda
Wer sind wir
Projekt
Technologien
Ablauf
Schwierigkeiten
Gelerntes
Fazit

## Slide 3: Wer sind wir
Tobias Stoderegger
  Fullstack-Entwickler (Java)
  Student
Paul Panosch
  Fullstack-Entwickler (C#)
  Student

## Slide 4: Projekt
Browserbasierte Chat-Anwendung
  Accountverwaltung
  Kontakte-System
  Chatfunktion
Bidirektionale Kommunikation
Cloud basierend

## Slide 5: Technologien
Frontend
  Angular
Backend
  Node.js (Express)
Datenbanken
  MySQL
  MongoDB
Deployment
  Docker

## Slide 6: Ablauf
Requirements definiert
User Stories in Trello angelegt und geschätzt (Backlog)
Alle 2 Wochen beim Sprint Review den darauffolgenden Sprint geplant
Anpassungen vorgenommen, wenn nötig
User Stories den Personen zugeteilt
User Stories abgearbeitet
Merge Reviews abgehalten

## Slide 7: Schlecht gelaufen
Am Anfang 2 Teammitglieder verloren -> konnten nicht alle Features implementieren
Haben uns neuen Technologien ausgesetzt -> Mehr Zeitaufwand

## Slide 8: Gut gelaufen
Planung
Kommunikation im Team
Arbeit im Team
Deadlines
Arbeitsaufteilung

## Slide 9: Aktueller Stand
Kern-Applikation funktioniert
Für Deployment bereit
2 extra Features eingebaut
2 extra Features nicht eingebaut (fehlende Teamkapazität)

## Slide 10: Fazit
Neue Technologien erlernt
Projektmanagement angewendet
Projekt bei Planung angefangen bis zum Deployment durchgeführt
Das Projekt hat sehr gut funktioniert und war eine Bereicherung